**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del equipo: | Grupo 10 Scrum ciclo 3 |
| Sprint No.: | 1 |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) – lunes 29 de agosto de 2022.

Grabación: https://drive.google.com/file/d/1i7sl-Bc2QTNE9XR2m-lTQKVogmVFff0/view?usp=sharing

Pantallazo:

|  |
| --- |
| **Integrantes del Equipo: Reunión:**  Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente Pantalla de juego de computadora  Descripción generada automáticamente con confianza media  **Backlog: Tablero Sprint 1:**  Interfaz de usuario gráfica, Texto, Correo electrónico  Descripción generada automáticamenteUna captura de pantalla de una computadora  Descripción generada automáticamente  **Conexión con el repositorio:**  Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Se revisaron algunas tareas preliminares tales como:   * Creación y sincronización del repositorio en Git Hut * Configuración del proyecto en la herramienta Jira Software * Se registraron las actividades en el Backlog * Se subieron al lienzo del Sprint algunas de las tareas y se dio inicio al sprint 1   En tablero nos quedan registradas como **listas** las tareas:   * Crear los repositorios para el proyecto * Definir proyecto a realizar   En tablero nos quedan registradas como **en curso** la tarea:   * Poblar el backlog con las tareas del proyecto (actualizar)   En tablero nos quedan registradas como **por hacer** las tareas:   * Crear una instancia local de la Base de Datos * Scripts para la inicialización de la base de datos |

1. Reunión diaria de seguimiento – martes 30 de agosto de 2022.

Grabación:

https://drive.google.com/file/d/1QghS9HKdSks2Rh5HIbGYq6NNG4xuJ\_eu/view?usp=sharing

Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| - Verificación de tareas realizadas  - Definición de las entidades para elaborar el Modelo relacional:   * Cliente * Factura * Producto * Categoría * Marca * Origen--- nueva o usada   Tarea para realizar: Modelo Relacional BD |

1. Reunión diaria de seguimiento – miércoles 31 de agosto de 2022.

Grabación: https://drive.google.com/file/d/1JTmN4fOQKakojPGgJmnJ7O3FFpZfLvWS/view?usp=sharing

Pantallazo:

|  |
| --- |
| Pantalla de juego de computadora  Descripción generada automáticamente con confianza media  Diagrama  Descripción generada automáticamente  Diagrama  Descripción generada automáticamente |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Se trabajo una versión preliminar del Modelo relacional.  Pendientes:   * Se debe validar el modelo incorporar llaves, otros atributos, relaciones y tipos de variables * Migrar diagrama a otra herramienta para compartir la edición -draw.io * definir entorno sql |

1. Reunión diaria de seguimiento – jueves 01 de septiembre de 2022.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/12SWmR4RQ17PFpvJc7y3-kppZRPGf-q3C

Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| Actualización del Modelo Relacional:   * se suprimieron algunas tablas (origen, marca y categoría)   Una vez definida la estructura de la bd se procederá en la siguiente sesión a llevarla al lenguaje SQL. |

1. Reunión diaria de seguimiento – viernes 02 de septiembre de 2021.

Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |