Formato de Informe de Seguimiento

| Nombre del equipo: | Grupo 10 Scrum ciclo 3 |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 1 |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) – lunes 29 de agosto de 2022.

Pantallazo:

Integrantes del Equipo: Reunión: Backlog: Tablero Sprint 1: Conexión con el repositorio:

Observaciones:

Se revisaron algunas tareas preliminares tales como: - Creación y sincronización del repositorio en Git Hut - Configuración del proyecto en la herramienta Jira Software - Se registraron las actividades en el Backlog - Se subieron al lienzo del Sprint algunas de las tareas y se dio inicio al sprint 1 En tablero nos quedan registradas como listas las tareas: - Crear los repositorios para el proyecto - Definir proyecto a realizar En tablero nos quedan registradas como en curso la tarea: - Poblar el backlog con las tareas del proyecto (actualizar) En tablero nos quedan registradas como por hacer las tareas: - Crear una instancia local de la Base de Datos - Scripts para la inicialización de la base de datos

- Reunión diaria de seguimiento – martes 30 de agosto de 2022.

Grabación:

https://drive.google.com/file/d/1QghS9HKdSks2Rh5HIbGYq6NNG4xuJ_eu/view?usp=sharing

Pantallazo:

Observaciones:

- Verificación de tareas realizadas - Definición de las entidades para elaborar el Modelo relacional: - Cliente - Factura - Producto - Categoría - Marca - Origen--- nueva o usada Tarea para realizar: Modelo Relacional BD

- Reunión diaria de seguimiento – miércoles 31 de agosto de 2022.

Grabación: https://drive.google.com/file/d/1JTmN4fOQKakojPGgJmnJ7O3FFpZfLvWS/view?usp=sharing

Pantallazo:

Observaciones:

Se trabajo una versión preliminar del Modelo relacional. Pendientes: - Se debe validar el modelo incorporar llaves, otros atributos, relaciones y tipos de variables - Migrar diagrama a otra herramienta para compartir la edición -draw.io - definir entorno sql

- Reunión diaria de seguimiento – jueves 01 de septiembre de 2022.

Pantallazo:

Observaciones:

- Reunión diaria de seguimiento - viernes.

Pantallazo:

Observaciones: